1-koolitus MTÜ –PROJEKTIJUHTIMISE KOOLITUSPROGRAMM

Õppekava

1. Õppekava üldandmed

Õppekava nimetus: Projektijuhtimise koolitus
Õppevaldkond: Juhtimine ja haldus
Õppesuund: Ärinduse ja haldus
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Õppe kogumaht: 200 akadeemilist tundi

- 98 akadeemilist tundi auditoorset ja juhendatud õpet

- 80 akadeemilist tundi juhendatud praktikat töökeskkonnas

- 22 akadeemilist tundi iseseisvat tööd

Õppevorm: kombineeritud – auditoorne õpe, veebiõpe või mõlemad paralleelselt vastavalt koolitaja otsusele ja õpperühma vajadustele
Õppekeel: eesti keel/vene keel

2. Õppekava koostamise alus

Õppekava on koostatud lähtudes kutsestandardist Nooremprojektijuht, tase 5 ning projektijuhtimise rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetest (projekti elutsükkel, ajakava, eelarve, riskijuhtimine, sidusrühmad, kvaliteet). Õppekava ühendab teoreetilised alused ja praktilised töövõtted, mida saab rakendada erineva suuruse ja valdkonnaga projektides.

3. Õppe eesmärk

Koolituse eesmärk on kujundada õppijast projektijuht, kes oskab projekte süsteemselt kavandada, ellu viia ja lõpetada, tagades eesmärkide saavutamise kokkulepitud aja, eelarve ja kvaliteediga. Õppija omandab praktilised oskused projekti idee sõnastamiseks, eesmärgistamiseks, ajakava ja eelarve koostamiseks, riskide juhtimiseks, meeskonna ja sidusrühmadega suhtlemiseks ning tüüpiliste vigade ennetamiseks.

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Koolitus on suunatud täiskasvanutele, kes tegelevad või soovivad tegeleda projektijuhtimisega erinevates valdkondades, sh:

- koolitus- ja haridusvaldkond: koolitusprojektide ja õppekavade arendusprojektide juhid;

- IT ja tarkvaraarendus: IT-projektijuhid, arendusprojektide ja juurutusprojektide juhid;

- müük ja kliendisuhted: müügiprojektide, kampaaniate ja kliendiprojektide juhid;

- turundus ja kommunikatsioon: turundusprojektijuhid, kampaaniate ja brändiprojektide juhid;

- tootearendus ja innovatsioon: uute toodete ja teenuste arendusprojektide juhid;

- ehitus ja kinnisvara: ehitusprojektide, renoveerimisprojektide ja arendusprojektide juhid;

- avalik sektor ja KOV: arendus-, investeeringu- ja koostööprojektide juhid;

- mittetulundus ja kogukond: MTÜ-de, sihtasutuste ja kogukonnaprojektide juhid;

- ürituskorraldus ja kultuur: ürituste, festivalide, konverentside ja kultuuriprojektide juhid;

- personal ja organisatsiooni areng: HR-projektid, muutuste juhtimise projektid;

- kõik teised spetsialistid ja juhid, kelle töös esineb projektipõhist tegevust.

Eeltingimused:

- vähemalt keskharidus;

- eesti keele oskus tasemel, mis võimaldab õppetöös osaleda (vene keele grupis vene keel suhtluskeelena, kuid materjalid vastavalt keelele);

- veebi- ja kombineeritud õppe korral arvuti koos veebikaamera, mikrofoni ja stabiilse internetiühendusega;

- motiveeritus ja valmisolek osaleda praktilises õppes.

5. Õpiväljundid

Koolituse edukal läbimisel õppija:

- selgitab, mis on projekt ja projektijuhtimine ning kuidas erineb projekt tavapärasest tegevusest;

- kirjeldab projektijuhi rolli, vastutust ja koostöösuhteid organisatsioonis;

- eristab peamisi projektitüüpe (nt arendus-, investeeringu-, IT-, turundus-, koolitusprojekt) ja toob näiteid oma valdkonnast;

- sõnastab projekti idee, koostab selge lähteülesande ning seob selle organisatsiooni eesmärkidega;

- seab projektile mõõdetavad ja realistlikud eesmärgid;

- loob projekti tööpaketid ja tegevusplaani ning koostab ajakava;

- hindab tegevuste ajakulu, määrab kriitilise tee ja tuvastab ajaplaneerimise peamised riskid;

- koostab projekti eelarve, valib sobiva kulude planeerimise viisi ning jälgib kulude vastavust eelarvele;

- viib läbi lihtsa projekti riskianalüüsi ja valib riskidega toimetuleku strateegiad;

- koostab projekti kommunikatsiooniplaani, kavandades info liikumise tiimi sees ja sidusrühmadega;

- kavandab projektitiimi koosseisu, määrab rollid ja vastutuse ning kasutab põhilisi meeskonnajuhtimise võtteid;

- analüüsib projektide ebaõnnestumise tüüpilisi põhjuseid ja kavandab ennetavaid meetmeid;

- rakendab praktika käigus õpitud projektijuhtimise meetodeid oma töövaldkonnas ning reflekteerib saadud kogemusi.

6. Õppesisu ja moodulid

Moodul 1 – Projektijuhtimise alused ja projektijuhi roll

Maht: 20 akadeemilist tundi (sh 16 t auditoorne/juhendatud õpe, 4 t iseseisev töö)

Õppesisu:

- mis on projekt ja projektijuhtimine;

- miks organisatsioonid kasutavad projektipõhist lähenemist;

- projektide erinevad liigid (arendus-, investeeringu-, IT-, koolitus-, turundusprojektid jne) ja näited;

- eduka projekti võtmeelemendid (eesmärgid, ulatus, aeg, eelarve, kvaliteet, sidusrühmad);

- projektijuhi roll, vastutus ja pädevused;

- projektijuht kui „liides“ tellija, tiimi ja sidusrühmade vahel;

- projektijuhi igapäevased ülesanded projekti eri etappides;

- iseseisev töö: enda valdkonnast ühe projekti näite kirjeldamine (projektipassi esmane mustand).

Moodul 2 – Projekti idee, lähteülesanne ja eesmärgistamine

Maht: 20 akadeemilist tundi (sh 16 t auditoorne/juhendatud õpe, 4 t iseseisev töö)

Õppesisu:

- projektiidee sünd ja idee sõelumine;

- kuidas liikuda hajusast ideest konkreetse lähteülesandeni;

- hea lähteülesande struktuur: taust, probleem, eesmärk, oodatav tulemus, piirangud;

- tüüpilised vead lähteülesande vormistamisel;

- projekti eesmärkide seadmine (SMART jne);

- eesmärkide seos mõõdikute ja tulemuste hindamisega;

- iseseisev töö: oma näidisprojekti lähteülesande ja eesmärkide sõnastamine.

Moodul 3 – Projekti tegevuste ja ajakava planeerimine

Maht: 20 akadeemilist tundi (sh 16 t auditoorne/juhendatud õpe, 4 t iseseisev töö)

Õppesisu:

- projekti struktuuripuu ja tööpakettide loomine;

- tegevuste järjestamine ja seoste määramine;

- ajakava koostamise põhimõtted;

- ajakulu hindamise meetodid;

- kriitilise tee leidmine ja kasutamine;

- ajakava visuaalne esitamine;

- ajaplaneerimise lõksud: alahindamine, sõltuvused, varuplaanide puudumine;

- grupitöö: näidisprojekti tegevusplaani ja ajakava koostamine;

- iseseisev töö: oma projekti lühikese ajakava koostamine.

Moodul 4 – Projekti eelarvestamine ja riskijuhtimine

Maht: 20 akadeemilist tundi (sh 16 t auditoorne/juhendatud õpe, 4 t iseseisev töö)

Õppesisu:

- projektieelarve roll ja ülesehitus;

- kulude liigid (tööjõukulud, otsesed kulud, kaudsed kulud, reservid);

- eelarve koostamise meetodid (alt-üles, ülevalt-alla, analoogmeetod);

- kulude jälgimine projekti elluviimisel;

- kõrvalekallete analüüs ja korrigeerivad tegevused;

- riskide mõiste ja riskijuhtimise põhimõtted;

- riskide kaardistamine (ajurünnak, kontrollnimekirjad, varasem kogemus);

- riskide tõenäosuse ja mõju hindamine;

- riskidega toimetuleku strateegiad: vältimine, vähendamine, ülekandmine, aktsepteerimine;

- lihtsa riskiregistri koostamine;

- iseseisev töö: enda projekti riskide kaardistamine ja kahe olulisema riski tegevusplaan.

Moodul 5 – Kommunikatsioon, sidusrühmad ja projektitiim

Maht: 20 akadeemilist tundi (sh 18 t auditoorne/juhendatud õpe, 2 t iseseisev töö)

Õppesisu:

- miks on kommunikatsioon projektis kriitilise tähtsusega;

- peamised sidusrühmad ja nende ootused;

- info liikumine projektitiimi sees: koosolekud, aruandlus, kokkulepped;

- kommunikatsioon tellijaga, juhtkonna ja teiste osakondadega;

- suhtlus klientide, partnerite ja tarnijatega;

- kommunikatsioonikanalid ja -vormid (e-post, koosolekud, tööriistad jne);

- kommunikatsiooniplaani koostamise sammud;

- projektitiimi loomine: õigete inimeste leidmine ja kaasamine;

- hea projektitiimi kriteeriumid;

- rollid ja vastutus projektis;

- koostöö, motivatsiooni hoidmine ja tagasiside andmine;

- iseseisev töö: oma projekti sidusrühmade kaardi ja põgusa kommunikatsiooniplaani loomine.

Moodul 6 – Projektide tüüpilised vead ja õppetunnid

Maht: 20 akadeemilist tundi (sh 18 t auditoorne/juhendatud õpe, 2 t iseseisev töö)

Õppesisu:

- tüüpilised põhjused, miks projektid ei valmi tähtajaks;

- olukorrad, kus projekti eelarve „läheb lõhki“;

- ümbertegemiste ja muudatuste mõju ajale, eelarvele ja kvaliteedile;

- „tulekahjude kustutamine“ projekti lõppfaasis – mis selle põhjustab;

- juhtumid, kus projekti tulemus ei vasta ootustele (tellija, kliendi, tiimi vaade);

- analüüs: milliseid samme oleks saanud varasemates etappides ette võtta;

- õppetundide kogumise ja jagamise süsteem projekti lõpus;

- grupitöö: osalejate enda kogemustest tulenevate vigade ja õppetundide kaardistamine;

- iseseisev töö: refleksioon – minu isiklikud 3 olulisemat õppetundi projektijuhtimisest.

Moodul 7 – Juhendatud praktika töökeskkonnas

Maht: 80 akadeemilist tundi (juhendatud praktika)

Eesmärk:
Võimaldada õppijal rakendada koolituse käigus omandatud projektijuhtimise teadmisi ja oskusi reaalses töökeskkonnas, planeerides ja viies läbi ühe projekti (või projekti osa) ning analüüsides saadud kogemusi.

Õppesisu:

- praktika eesmärkide ja praktikaplaani kokkuleppimine;

- valitud projekti või alamprojekti kirjeldamine ja raamimine;

- projekti tegevusplaani, ajakava ja eelarve koostamine praktika raames;

- riskide kaardistamine ja leevendusplaan;

- praktika ajal projekti või selle osa elluviimine (vastavalt organisatsiooni võimalustele);

- koostöö meeskonna, tellija ja sidusrühmadega;

- vahekokkuvõtete tegemine ja vajadusel plaani korrigeerimine;

- praktikakogemuse analüüs ja praktikaaruande koostamine.

7. Õppemeetodid

- loengud ja selgitused;

- näited erinevatest valdkondadest (IT, müük, turundus, ehitus, koolitus, avalik sektor, MTÜ jne);

- rühmapõhised arutelud ja kogemuste jagamine;

- juhtumianalüüsid ja rollimängud;

- praktilised harjutused (ajaplaan, eelarve, riskiregister, kommunikatsiooniplaan);

- iseseisev töö oma näidisprojekti kallal;

- juhendatud praktika reaalses töökeskkonnas.

8. Hindamismeetodid

- iseseisvad tööd (projekti lähteülesanne, ajakava, riskianalüüs, kommunikatsiooniplaan);

- praktiliste ülesannete tulemused ja rühmatööde esitlus;

- praktikaaruanne ja selle suuline tutvustus;

- koolitaja ja praktikajuhendaja tagasiside.

9. Õppekeskkond
Koolitus viiakse läbi vastavalt grupi ja tellija vajadustele kas 1-Koolitus MTÜ õpperuumides (auditoorne õpe) või veebikeskkonnas Zoomi vahendusel (veebiõpe).

9.1. Auditoorne õpe – õpperuumid
Kontaktõpe toimub täiskasvanutele sobivates koolitusruumides, mis vastavad tervisekaitse-, tuleohutus- ja tööohutusnõuetele. Ruumid on valgusküllased ning piisavalt avarad, et õppijad saaksid mugavalt osaleda nii teoreetilistes loengutes kui ka praktilistes rühmatöödes ja harjutustes.

Õpperuumid on sisustatud täiskasvanud õppijale sobilike laudade ja toolidega ning varustatud vajaliku esitlustehnikaga (DATA-projektor, tahvel) ja usaldusväärse internetiühendusega. Vajaduse korral on õppijatel võimalus kasutada koolituskeskuse sülearvuteid või muid digivahendeid, näiteks projekti ajakava, eelarve või riskiregistri koostamiseks.

Õpe toimub väikestes gruppides, et koolitaja saaks pöörata igale osalejale individuaalset tähelepanu, juhendada praktilisi tegevusi ning anda jooksvalt tagasisidet nii teoreetiliste teadmiste kui ka projektijuhtimisoskuste arengule.

Õppetöös kasutatakse hoolikalt valitud õppematerjale: konspekte, juhendeid, töölehti, juhtumianalüüse, videoid ja muid abimaterjale. Praktiliste harjutuste ajal demonstreeritakse projektijuhtimise töövõtteid (nt ajakava koostamine, eelarvestamine, riskide kaardistamine, kommunikatsiooniplaani loomine) ning harjutatakse neid koos koolitajaga.

Tundides:

- lahendatakse erinevate valdkondade projektide näitel juhtumeid ja analüüsitakse võimalikke lahendusi;

- tehakse praktilisi harjutusi (nt projekti struktuuripuu, ajakava, eelarve, riskiregistri ja kommunikatsiooniplaani koostamine);

- vaadeldakse ja arutatakse videonäiteid ning õpitakse neid kriitiliselt analüüsima, otsides sobivaid projektijuhtimise lahendusi.

Enne praktiliste ülesannete sooritamist selgitab koolitaja tööde eesmärki, ohutusnõudeid ja töövõtteid. Seejärel töötavad õppijad iseseisvalt, paaris või väikestes rühmades. Tehtud töid arutatakse ühiselt ning koolitaja annab tagasisidet, mis aitab oskusi lihvida ja projektijuhtimise võtteid korrigeerida.

Kirjalikud tööd (nt projekti lähteülesanne, ajakava, riskianalüüs, praktikaaruanne) esitatakse koolitaja juhiste järgi kas paberkandjal või digitaalselt. Kõik tööd hinnatakse ning õppijale antakse asjakohast ja arengut toetavat tagasisidet.

9.2. Veebiõpe – digitaalne õppekeskkond
Veebiõpe toimub Zoomi keskkonnas vastavalt kinnitatud tunniplaanile. Veebipõhine õpe võimaldab kursusel osaleda ka neil, kes ei saa füüsiliselt koolituskeskusesse tulla, säilitades sealjuures regulaarse ja süsteemse õppeprotsessi.

Nagu auditoorses õppes, kasutatakse ka veebiõppes väikseid õppegruppe, mis annavad koolitajale võimaluse jälgida iga õppija arengut, suunata arutelusid ning toetada oskuste kujunemist ka virtuaalses keskkonnas. Vajaduse korral jagatakse gruppi väiksematesse „tubadesse“, et harjutada projektiplaani koostamist, rollimänge (nt koosolekud tellijaga) või juhtumianalüüse.

Õppeperioodi jooksul on tagatud tehniline ja korralduslik tugi:

- abi Zoomi kasutamisel;

- juhised materjalide ja testide täitmiseks;

- koolituskeskuse meeskonna tugi telefoni või e-posti teel.

Õppematerjalid edastatakse e-keskkonna kaudu:

- konspektid ja juhendmaterjalid (PDF, Word jms);

- töölehed ja projekti olukorra kirjeldused;

- videod ja lingid täiendavatele projektijuhtimise materjalidele.

Tunnis kasutab koolitaja Zoomi virtuaalset tahvlit ning ekraanijagamist, et materjale ühiselt läbi töötada. Praktilisi teemasid (nt ajakava koostamine, eelarvestamine, riskijuhtimine, kommunikatsioon) käsitletakse rollimängude, rühmaarutelude ja juhtumianalüüside vormis.

Kirjalikud ülesanded (nt projektidokumentide mustandid, juhtumite analüüsid, refleksioonid) edastatakse õppijatele digitaalsete failidena või veebivormidena. Ülesannete täitmiseks on ette nähtud selge ajavahemik, pärast mida saadavad õppijad oma tööd koolitajale tagasi. Kõigile töödele antakse kirjalik või suuline tagasiside Zoomi vahendusel või e-posti teel.

10. Iseseisev töö
Iseseisev töö (kokku 20 akadeemilist tundi) on seotud konkreetsete moodulite ja õpiväljunditega. See võib hõlmata:

- projektijuhtimise erialase kirjanduse ja juhendmaterjalide läbitöötamist;

- oma valdkonnast valitud projekti kirjelduse koostamist (lähteülesanne, eesmärgid);

- projekti ajakava, lihtsa eelarve ja riskiregistri koostamist;

- projekti kommunikatsiooniplaani mustandi loomist;

- praktikas kogetud projektijuhtimise olukordade kirjeldamist ja analüüsi (mis õnnestus, mida järgmisel korral teisiti teha).

Iseseisvate tööde maht ja sisu on seotud õppekava moodulitega ning on suunatud konkreetsete õpiväljundite saavutamisele. Koolitaja annab iga töö kohta juhised (eesmärk, tähtaeg, hindamiskriteeriumid) ning seejärel tagasisidet, mis toetab osaleja edasiarenemist.

11. Õppematerjalid

- koolitajate koostatud konspektid, esitlused ja töölehed;

- e-õppekeskkonnas jagatavad lisamaterjalid (artiklid, videod, juhendid);

- projektijuhtimise juhendmaterjalid ja standardite ülevaated (nt ajakava, eelarvestamise, riskijuhtimise ja kommunikatsiooniplaani näidised);

- valik erialast kirjandust projektijuhtimise ja meeskonnatöö kohta;

- koolitajate poolt soovitatud täiendav lugemisvara.

Materjalid on kättesaadavad e-õppekeskkonnas, vajadusel ka paberkandjal.

12. Hindamine

Hindamine on kujundav ja kokkuvõttev – see toetab õppija arengut ning samas kontrollib, kas õppekava õpiväljundid on saavutatud.

Peamised hindamisvormid:

- Iseseisev töö 1 – projekti lähteülesanne ja eesmärgid

  - idee ja tausta kirjeldus;

  - probleemi ja eesmärkide sõnastamine;

- Iseseisev töö 2 – projekti ajakava ja tööpaketid

  - projekti struktuuripuu;

  - ajakava ja peamiste tähtaaegade kavandamine;

- Iseseisev töö 3 – projekti riskianalüüs

  - peamiste riskide kaardistamine;

  - riskide mõju ja tõenäosuse hindamine ning leevendusmeetmete kavandamine;

- Iseseisev töö 4 – praktikaaruanne

  - praktikakogemuse kirjeldus (millist projekti juhiti või millises osas osaleti);

  - analüüs: milliseid õpitud tööriistu kasutati ja millised olid õppetunnid;

  - suuline esitlus kaasõppijatele (võimalusel).

Lisaks hinnatakse rühmatööde ja tunnis tehtud praktiliste harjutuste tulemusi ning osalemist aruteludes.

13. Hindamiskriteeriumid

- iseseisvad tööd on koostatud vastavalt juhistele, tähtaegselt ning kajastavad nii teooria mõistmist kui ka selle rakendamist oma projektinäites;

- projekti lähteülesanne ja eesmärgid on arusaadavalt, realistlikult ja mõõdetavalt sõnastatud;

- ajakava, eelarve- või riskidokument on loogilise ülesehitusega ja kasutatav tegelikus projektitöös;

- praktikaaruanne sisaldab selget ülevaadet tehtud tegevustest, eneseanalüüsi ja peamisi õppimiskohti;

- esitlused ja arutelud näitavad professionaalset suhtlemist, argumenteerimisoskust ja valmisolekut projektijuhi rolli täita.

14. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija:

- on osalenud auditoorses ja/või veebipõhises õppes vähemalt 75% ulatuses;

- on esitanud kõik nõutud iseseisvad tööd ja sooritanud need positiivselt;

- on läbinud juhendatud praktika ning esitanud nõuetekohase praktikaaruande.

Tunnistus väljastatakse õppijale, kelle õpiväljundite omandamine on hinnatud positiivselt ja kes on täitnud kõik lõpetamise tingimused.

Tõend väljastatakse õppijale, kes on koolitusel osalenud, kuid ei ole täitnud kõiki lõpetamise tingimusi; tõendile märgitakse läbitud teemad ja mahud.

15. Koolitaja kompetentsus

Koolitusi viivad läbi projektijuhtimise ja juhtimise valdkonna spetsialistid, kes:

- omavad erialast kõrgharidust või sellega võrreldavat kvalifikatsiooni (nt juhtimine, majandus, IT, ehitus, avalik haldus või muu seotud valdkond);

- omavad praktilist töökogemust erineva suuruse ja keerukusega projektide juhtimisel;

- omavad täiskasvanute koolitamise kogemust ja/või andragoogilist pädevust;

- tunnevad kaasaegseid projektijuhtimise metoodikaid ja tööriistu ning kasutavad neid oma töös;

- hoiavad oma teadmised ajakohasena ja on võimelised tooma koolitusse praktilisi näiteid erinevatest valdkondadest (IT, müük, turundus, koolitus, ehitus, avalik sektor, MTÜ-d jne).